MONSTER CHRONICLE

— モンスタークロニクル —

DQMリスペクト × GBドット絵 × モバイルRPG

要件定義書 v1.0

2026年3月15日 作成

プラットフォーム: iOS / Android

エンジン: Unity (C#)

ジャンル: モンスター育成・配合RPG

# 目次

1. プロジェクト概要

2. リファレンス仕様（GB/GBC技術スペック）

3. アートスタイル・ドット絵仕様

4. AIドット絵生成ツール選定・ワークフロー

5. ゲームデザインドキュメント（GDD）

5.1 コアループ・バトルシステム

5.2 モンスター設計

5.3 配合システム

5.4 育成・成長システム

5.5 ダンジョン・ワールド設計

5.6 ストーリー・シナリオ

5.7 トーナメント・闘技場

5.8 ショップ・経済システム

5.9 NPC・キャラクター配置

6. UI/UX設計

7. サウンド・音楽設計

8. マップ・レベルデザイン

9. アセット一覧・制作プロンプト集

10. 技術アーキテクチャ（Unity）

11. モバイル最適化・パフォーマンス

12. やり込み要素・エンドコンテンツ

13. 開発ロードマップ・マイルストーン

14. リスク・課題一覧

# 1. プロジェクト概要

## 1.1 ビジョン

『ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランド』（GBC版・1998年）のゲームデザイン哲学を彻底的にリスペクトし、完全オリジナルIPでGB時代のドット絵クオリティを再現するモバイルRPG。「配合」「育成」「トーナメント」を三本柱とし、レトロ感と現代のモバイルUXを両立させる。

## 1.2 プロジェクト基本情報

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| タイトル（仮） | Monster Chronicle（モンスタークロニクル） |
| ジャンル | モンスター育成・配合RPG |
| リファレンス | DQMテリーのワンダーランド（GBC版） |
| プラットフォーム | iOS / Android |
| エンジン | Unity 6 LTS (C#) |
| アートスタイル | GB/GBC風ドット絵（160×144ベース） |
| ターゲット | レトロゲームファン・インディーRPGファン |
| 収益モデル | 買い切り + 任意のDLC（追加ダンジョン等） |
| プレイ時間目安 | メイン: 20〜30時間 / やり込み含む: 80時間+ |

## 1.3 DQMからのインスパレーションポイント

踏襲する要素: 配合によるモンスター創造、ランダム生成ダンジョン、闘技場トーナメント、モンスター収集・図鑑、拠点型ワールド探索、肉を与えてスカウト、シンプルなコマンドバトル

独自に差別化する要素: オリジナル世界観・IP、現代モバイルUX（オートセーブ・タッチ操作・倒速機能）、スキルツリーシステムの拡張、配合結果予測ヒントUI

# 2. リファレンス仕様（GBC技術スペック）

本作のアートスタイルは「ゲームボーイカラーのハードウェア制約を意図的に再現する」ことで得られる統一感とレトロ感を目指す。以下がGBCの実際のハードウェア制約。

| 仕様項目 | GBC実機値 |
| --- | --- |
| 画面解像度 | 160 × 144ピクセル（10:9アスペクト比） |
| タイルサイズ | 8 × 8ピクセル（基本単位） |
| スプライトサイズ | 8×8 または 8×16ピクセル |
| 同時表示スプライト | 最大40個（1スキャンラインに最大10個） |
| カラーパレット | 32,768色中から同時表示最大56色 |
| BGパレット | 8パレット × 4色各（計32色） |
| スプライトパレット | 8パレット × 3色+透過各（計24色） |
| タイルマップ | 32×32タイル（256×256px）×2面 |
| CHR RAM | 768タイル（256 BG専用 + 256共用 + 256スプライト専用） |
| CPU | Sharp LR35902（Z80系） 4.19/8.39 MHz |
| サウンド | 2矩形波 + 1波形 + 1ノイズ |

## 2.1 本作での適用ルール

上記ハードウェア制約を「スタイルガイド」として採用し、以下のルールを守る。ただしUnityなのでハード制約そのものをエミュレーションする必要はない。

ネイティブ解像度: 160×144pxをゲーム内描画解像度とし、端末解像度に整数倍スケーリングする。周囲に装飾フレーム（DQM RETROスマホ版と同様）を配置。

カラー制約: 全アセット共通で「マスターパレット」（32色以内）を定義。タイルセット・スプライトともにこのパレットからのみ使用。

タイルサイズ: 8×8pxベース。キャラクターは16×16pxまたは16×24px。バトルスプライトは最夤56×56px。

アニメーション: 歩行サイクル2フレーム（GB準拠）、バトルアニメ2〜4フレーム。

# 3. アートスタイル・ドット絵仕様

## 3.1 スタイルバイブル（全アセット共通ルール）

以下の6項目を「2枚目のアセットを作る前」に確定させ、全工程で遵守する。

| 項目 | 仕様 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| ベース解像度 | 160×144px | GBC実機と同一 |
| タイルグリッド | 8×8px | GBCタイル単位と一致 |
| カラーパレット | 全アセット共通32色以内 | 統一感を確保。エリア別サブパレットは許容 |
| アウトライン | 1px黒アウトライン統一 | 混在は禁止。チビキャラには必須 |
| シェーディング | 2トーンセルシェーディング | ディザリングは使わない。フラットすぎないがグラデーションもしない |
| プロポーション | 2頭身チビキャラ（フィールド） | DQM GB版と同等。ボスは別スケール |

## 3.2 アセットカテゴリ別仕様

### 3.2.1 フィールドキャラクター

| 項目 | サイズ | フレーム数 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主人公 | 16×16px | 歩行:2F × 4方向 | トップダウンビュー |
| NPC人間 | 16×16px | 歩行:2F × 2方向 | 下向き、横向きのみ |
| モンスター同行 | 16×16px | 歩行:2F × 4方向 | パーティ先頭のみ表示 |

### 3.2.2 バトルスプライト（モンスター）

| ランク | サイズ | フレーム | 例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小型（スライム等） | 24×24px | 待機:2F | Eランク・序盤モンスター |
| 中型（狼等） | 32×32px | 待機:2F | D〜Cランク |
| 大型（ドラゴン等） | 48×48px | 待機:2F | B〜Aランク |
| ボス級 | 56×56px | 待機:2F 攻撃:3F | Sランク・最終ボス |

### 3.2.3 タイルセット

| カテゴリ | サイズ | 枚数目安 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拠点タウン | 8×8px | 60〜80タイル | 建物・街路・装飾 |
| ダンジョン共通 | 8×8px | 40〜50タイル | 床・壁・ドア・階段・宝箱 |
| ダンジョンテーマ | 8×8px | 各テーマ30タイル | 森・洞窟・火山・氷等×8テーマ |
| ワールドマップ | 8×8px | 30タイル | フィールド・山・海・橋 |

### 3.2.4 UI素材

メッセージウィンドウ（9-slice対応）、カーソルアイコン、8×8px、ステータスバー背景、メニュー矢印、HP/MPバーパーツ、アイテムアイコン（16×16px）、属性アイコン、ボタンUI。全て3色+透過で構成。

# 4. AIドット絵生成ツール選定・ワークフロー

## 4.1 ツール比較評価（2026年3月時点）

| ツール | 強み | 弱み | 採用判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| PixelLab | ドット絵特化、style referenceで一貫性◎、Aseprite連携、タイルマップ生成、4/8方向回転自動生成 | ピクセル精度は手動補正が必要な場合あり | ★ メイン採用 |
| GPT-4o画像生成 | プロンプト理解力高、グリッドレイアウトで30スプライト一括生成可能 | ピクセル精度にバラつき、一貫性維持が難しい | ○ コンセプト/ラフ生成用 |
| Gemini Nano Banana | キャラクター一貫性最大5人まで、参照画像14枚まで対応 | ピクセルアート特化ではない、最終調整必須 | ○ モンスターデザイン原案生成 |
| Aseprite（手動） | ピクセル単位の完全制御、アニメーションタイムライン、パレット管理 | 工数がかかる | ★ 最終仕上げ・補正必須 |

## 4.2 推奨ワークフロー

Phase 1 パレット確定: Lospec.comからGBC互換パレットを選定し、.pal / .hex形式でエクスポート。全ツールでこのパレットを強制適用。

Phase 2 リファレンススプライト作成: 主人公・代表モンスター3体・代表タイルセットをAsepriteで手描きし、style referenceとして確立。

Phase 3 AIバッチ生成: PixelLabのstyle reference機能でリファレンスを指定し、残りのモンスター・タイルセット・アイテムアイコンを一括生成。

Phase 4 パレット正規化: 全生成素材に対してAsepriteでパレットリマップを実行。マスターパレット外の色を最近色に置換。

Phase 5 手動補正: アウトライン崩れ、ミクセル（ピクセル密度不整合）、タイル継ぎ目をAsepriteで修正。

## 4.3 プロンプトテンプレート

### 4.3.1 PixelLab用モンスタープロンプト

「Game Boy Color style pixel art monster sprite, 32x32 pixels, 1px black outline, 2-tone cel shading, [monster description], front-facing battle pose, transparent background, reference: [attached style reference image]」

### 4.3.2 GPT-4o用コンセプトシートプロンプト

「A 5x6 grid sprite sheet of 30 pixel art items, Game Boy Color aesthetic, 16x16 pixels each, limited 4-color-per-item palette from attached master palette, 1px black outlines, items: [potions, swords, shields, keys, herbs...], transparent background, no anti-aliasing」

### 4.3.3 一貫性維持のための必須ルール

1) 全プロンプトに「Game Boy Color style」「1px black outline」「2-tone cel shading」を必ず含める

2) style reference画像を必ず添付する（PixelLab）またはプロンプト内で明示的にスタイルを記述

3) 生成後必ずAsepriteでパレットリマップを実行

4) 1セッションで同カテゴリをまとめて生成（バッチの中での一貫性が高まる）

# 5. ゲームデザインドキュメント（GDD）

## 5.1 コアループ・バトルシステム

### バトル基本仕様

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 形式 | ターン制コマンドバトル（DQM準拠） |
| パーティ人数 | 味方3体 vs 敵最大3体 |
| コマンド | こうげき / じゅもん / ぼうぎょ / にげる |
| 作戦指示 | DQM同様: がんがんいこうぜ / いのちだいじ / じゅもんつかえ / めいれいだせ |
| 行動順 | 素早さステータス依存（ランダム変動あり） |
| 経験値・ゴールド | 戦闘終了時に獲得 |
| エンカウント率 | DQM同様のマップベースランダムエンカウント |

### 属性相性システム

5属性の相剋環: 火 → 風 → 地 → 雷 → 水 → 火

光↔闇は相互弱点。無属性は弱点・耐性なし。合計7属性。

弱点: ×2.0ダメージ / 耐性: ×0.5ダメージ / 無効: ×0

## 5.2 モンスター設計

### モンスター系統

全モンスターは以下の系統に分類される。配合結果に影響。

| 系統 | 特徴 | モンスター数目安 |
| --- | --- | --- |
| スライム系 | HP高、物理耐久型 | 15体 |
| ビースト系 | 物理攻撃特化 | 20体 |
| バード系 | 素早さ特化、飛行強化 | 15体 |
| プラント系 | 回復・補助特化 | 12体 |
| マジック系 | 魔法攻撃特化 | 15体 |
| マテリアル系 | 防御特化、物質体 | 12体 |
| アンデッド系 | 状態異常特化 | 12体 |
| ドラゴン系 | 全能型、上位種 | 10体 |
| 神獣系 | 伝説級、配合専用 | 5体 |
| 合計 |  | 約120体 |

### ステータス構成

HP / MP / こうげき力 / ぼうぎょ力 / すばやさ / かしこさ（魔法攻撃力） / まもり（魔法防御）

各ステータスはレベルアップ時に系統別成長率テーブルに従って上昇。最大レベル: 99。

### スキルシステム

モンスターは最大3つのスキルツリーを襲得可能。各ツリーはスキルポイントを消費して解放するノード型。レベルアップ時にスキルポイント獲得。配合時に親からスキルツリーを継承可能（DQM3D風）。

## 5.3 配合システム

### 配合基本ルール

DQMの配合システムを踏襲: 親モンスター2体を掛け合わせ、新しいモンスターのタマゴを得る。

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 配合条件 | 両親がレベル10以上 |
| 配合結果決定 | 「系統×系統」テーブル + 特定ペアの特殊配合 |
| ステータス継承 | 両親の平均の1/4 + 新種の初期値 |
| スキル継承 | 親のスキルツリーから3つまで選択継承 |
| プラス値 | 親の配合回数に応じてボーナスステータス上昇 |
| 特殊配合 | 約40レシピ（神獣系・ドラゴン系上位種など） |
| 配合予測UI | 配合前に結果モンスターのシルエット+系統を表示（DQMにない独自要素） |

## 5.4 育成・成長システム

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| レベル上限 | 99 |
| 経験値カーブ | 系統別に必要経験値テーブルを定義（早熟型・晩成型） |
| なつき度 | 戦闘参加・肉使用・配合回数で上昇 |
| 性格 | いっぴつもたち / おちょうしもの / ひっこみじあん / あばれもの |
| 性格影響 | 作戦AIの行動傾向に影響（DQM準拠） |
| 牧場・預け | 最夤40体まで保有（拡張可能） |

## 5.5 ダンジョン・ワールド設計

### ダンジョン構造

DQMの「旅の扉」システムを採用。拠点の「扉の間」から各ダンジョンにアクセス。各ダンジョンはランダム生成フロアで構成。

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| マップ生成 | 入るたびにランダム生成（ローグライク要素） |
| フロア構成 | 各ダンジョン 5〜15階層 |
| テーマ数 | 8テーマ（森・洞窟・火山・氷窟・沙漠・海底・塔・魔界） |
| フロアイベント | 宝箱・ワナ・他国マスター・ボスフロア |
| ボス配置 | 最下層に固定ボス、中層にランダム中ボス |
| ダンジョン数 | メイン: 12個 / ポストクリア: 8個 |

## 5.6 ストーリー・シナリオ

プロット概要: 主人公は謎の「門番」に導かれ、異世界の拠点「アルカナの街」に到着。世界を脅かす「大いなる影」の復活を阻止するため、各地のダンジョンを巡り、「封印の石」を集める。同時に闘技場でランクを上げ、「星降りの大会」優勝を目指す。

チャプター構成: 全8チャプター。各チャプターで新しい扉が解放され、対応する闘技場ランクが解禁される。ラストチャプター後に星降りの大会が開催。

## 5.7 トーナメント・闘技場

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 闘技場ランク | Gランク〜Aランク + 星降りの大会（全 8ランク） |
| 対戦形式 | トーナメント（4連戦勝ち抜き） |
| ルール | レベル制限あり（ランクごとに上限設定） |
| 報酬 | ゴールド・レアアイテム・特殊モンスターのタマゴ |
| 星降り報酬 | エンディング + 強力な神獣系モンスター |
| ポストクリア | 裏ランク（レベル制限なし）解放 |

## 5.8 ショップ・経済システム

| ショップ種別 | 取り扱い | 解放条件 |
| --- | --- | --- |
| 道具屋 | 回復アイテム・ステータス強化 | 初期から |
| 肉屋 | モンスター用の肉（スカウト成功率UP） | 初期から |
| 配合屋 | 配合実行・配合予測 | チャプター2以降 |
| 牧場 | モンスター預け・引き出し | 初期から |
| レアショップ | 極希少アイテム・スキル書 | ポストクリア |

## 5.9 NPC・キャラクター配置

拠点「アルカナの街」にNPCを配置。王様（ストーリー進行）、闘技場受付、配合師、牧場番、各ショップ店主、図鑑博士、扉番、情報屋NPC等。ダンジョン内に「他国マスター」をランダム配置。

# 6. UI/UX設計

## 6.1 画面構成

ゲーム描画領域は160×144px。スマホ画面上では整数倍スケーリングし、周囲にDQM RETROスマホ版のような装飾フレームを配置。フレーム外にミニマップ・パーティステータスを表示（オプション）。

## 6.2 タッチ操作マッピング

| 操作 | アクション |
| --- | --- |
| 仮想十字パッド | 移動（縦持ち専用） |
| Aボタンタップ | 決定・話しかける・調べる |
| Bボタンタップ | キャンセル・戻る |
| メニューボタン | メニュー開閉 |
| ピンチイン | マップズーム（ミニマップ表示） |
| スワイプアップ | ダンジョン内マップ全体表示 |
| ダブルタップ | 倍速モード切替（1x / 2x / 4x） |

## 6.3 メニュー構成

DQシリーズ準拠のコマンドメニュー: なかま / じゅもん / どうぐ / つよさ / せってい / さくせん

「なかま」: パーティ編成・ステータス確認・スキルツリー表示

「じゅもん」: 呪文（戦闘外使用可能な回復等）

「どうぐ」: 所持アイテム一覧・使用・装備

「つよさ」: モンスター図鑑

「せってい」: 倍速・音量・フレームデザイン・操作設定

「さくせん」: 配合記録・冒険の書・達成度

## 6.4 フォント

ドット絵フォント（8×8pxベース）をカスタム作成。英数字+ひらがな+カタカナ対応。漢字はひらがな表記で代替（GB時代と同様）または小規模漢字セットを作成。

# 7. サウンド・音楽設計

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 音楽スタイル | 8bitチップチューン（GBCの2矩形波+1波形+1ノイズを意識） |
| 作曲ツール | FamiStudio / Deflemask / OpenMPT |
| BGM曲数 | 約15曲（拠点・各ダンジョンテーマ・バトル・ボス・イベント） |
| SE数 | 約30種（カーソル・決定・キャンセル・攻撃・魔法・レベルアップ等） |
| フォーマット | OGG Vorbis（BGM） / WAV（SE） |
| 実装 | Unity AudioSource + AudioMixerでカテゴリ別音量制御 |

# 8. マップ・レベルデザイン

## 8.1 拠点「アルカナの街」

固定マップ。約20×20タイル（160×160px）。王宮・闘技場・配合屋・牧場・各ショップ・扉の間を配置。DQMのタイジュの国に相当。

## 8.2 ダンジョンフロア生成アルゴリズム

BSP（Binary Space Partitioning）をベースに、部屋配置→通路接続→イベント配置→モンスター配置の順でフロアを生成。フロアサイズは最小20×20、最大40×40タイル。階層が深まるほど広く複雑に。

## 8.3 ワールドマップ（将来拡張）

バージョン1.0では拠点のみ。将来的にワールドマップを追加し、複数の街・フィールドを行き来する拡張を想定。データ構造はそれを見越して設計。

# 9. アセット一覧・制作プロンプト集

## 9.1 必要アセット総数見積り

| カテゴリ | 数量 | 制作方法 |
| --- | --- | --- |
| モンスターバトルスプライト | 120体×各2フレーム | PixelLab + Aseprite補正 |
| フィールドキャラクター | 主人公+NPC 20体 | 手描き + PixelLab |
| タイルセット | 約400タイル | PixelLabタイル生成 + 手動調整 |
| アイテムアイコン | 紈80種 | GPT-4oバッチ + パレット補正 |
| UI素材 | 約40種 | PixelLab UI生成 + 手動 |
| エフェクト | 約20種 | 手描き（バトルエフェクト・魔法） |
| BGM | 15曲 | 8bit作曲ツール |
| SE | 30種 | sfxr / Bfxrで生成 |
| フォント | 英数+かな+カナ | Asepriteで手描き |

## 9.2 プロンプトテンプレート集（主要カテゴリ）

### モンスターバトルスプライト（PixelLab用）

「GBC-style pixel art, [size]x[size]px, battle sprite, front-facing, [monster name]: [description of monster - body shape, color, features], 1px black outline, 2-tone shading, [element] type, transparent bg. Style ref: [reference image]」

### タイルセット（PixelLab用）

「Top-down RPG tileset, GBC style, 8x8px grid, [theme] dungeon: floor tiles (3 variations), wall tiles (straight, corner, T-junction), door (open/closed), stairs up/down, decorative objects. Palette: [hex colors]. Style ref: [reference]」

### アイテムアイコンバッチ（GPT-4o用）

「5x6 grid of 30 RPG item icons, 16x16px each, GBC pixel art, 1px black outline, limited 4-color sub-palette per item from master palette [hex list]. Items: healing herb, antidote, moon herb, strength seed, agility seed, magic water, elixir, iron sword, bronze shield, leather hat... Transparent background, no anti-aliasing, no gradients.」

# 10. 技術アーキテクチャ（Unity）

## 10.1 Unityプロジェクト設定

| 項目 | 設定値 |
| --- | --- |
| Unityバージョン | Unity 6 LTS |
| レンダリングパイプライン | URP 2D |
| ピクセルパーフェクト | 2D Pixel Perfectパッケージ使用 |
| PPU（Pixels Per Unit） | 8（8×8pxタイル = 1 Unityユニット） |
| リファレンス解像度 | 160×144px |
| Sprite Import | Filter: Point (no filter) / Compression: None |
| Tilemap | Unity Tilemapコンポーネント使用 |
| ターゲットFPS | 60fps（ゲームロジックは内部的に30fpsで更新可） |
| アスペクト比 | ゲーム領域10:9 + 上下フレームで端末に合わせる |

## 10.2 主要システムアーキテクチャ

GameManager: ゲームステート管理、シーン遷移、セーブデータ管理

BattleManager: ターン制バトルのステートマシン、ダメージ計算、AI制御

MonsterDatabase: ScriptableObjectベースのモンスターデータ管理

BreedingSystem: 配合ロジック、系統×系統テーブル、特殊配合レシピ

DungeonGenerator: BSPベースのランダムダンジョン生成

TournamentManager: 闘技場トーナメント進行管理

SaveSystem: JSONシリアライズ + AES暗号化、スロット3つ

UIManager: メッセージウィンドウ、メニュー、バトルUIの制御

AudioManager: BGM/SE再生、フェード切替、音量制御

## 10.3 データ設計

モンスターマスターデータ: ScriptableObjectで定義。ID・名前・系統・属性・基本ステータス・成長率・習得スキル・スプライト参照・図鑑テキスト。

セーブデータ: JSON形式。パーティ・牧場・図鑑・ストーリー進行・闘技場ランク・所持アイテム・ゴールド・プレイ時間。

配合テーブル: CSVまたはScriptableObjectで定義。系統×系統の結果テーブルと、特殊配合ペアリスト。

# 11. モバイル最適化・パフォーマンス

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| ターゲット端末 | iPhone SE以降 / Android 8.0以降 |
| アプリサイズ目標 | 100MB以下（ドット絵のため小さく済む） |
| メモリ使用量 | 最大300MB以下 |
| バッテリー | 低解像度のため消費電力少ない |
| Sprite Atlas | カテゴリ別にパッキング（バトル・フィールド・タイル・ UI） |
| ドローコール | Sprite Atlasでバッチ最適化、目標: 1フレーム10以下 |
| オートセーブ | マップ遷移時・配合後・闘技場前に自動保存 |
| バックグラウンド | バックグラウンド復帰時にゲームステート完全復元 |

# 12. やり込み要素・エンドコンテンツ

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| モンスター図鑑完成 | 全120体コンプリート |
| 裏トーナメント | レベル制限なしの最強トーナメント |
| 神獣配合 | 全神獣系5体を配合で解放 |
| 追加ダンジョン | ポストクリア専用の高難度ダンジョン8個 |
| レアモンスター | 特定条件でのみ出現するレア種 |
| 達成システム | 冒険の書（30項目以上） |
| タイムアタック | 最速クリア記録の保存 |
| 配合記録 | 全配合レシピの発見・記録 |
| DLC拡張想定 | 新ダンジョンパック・新モンスターパック |

# 13. 開発ロードマップ・マイルストーン

| フェーズ | 期間 | タスク | 成果物 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | 2週間 | プリプロダクション: パレット確定、リファレンススプライト作成、Unityプロジェクトセットアップ、ピクセルパーフェクト確認 | スタイルバイブル、Unityプロジェクト雛形 |
| Phase 1 | 4週間 | コアシステム: バトル、移動、メニュー、ダンジョン生成、モンスターデータ構造 | プレイアブルプロトタイプ |
| Phase 2 | 4週間 | 配合・育成: 配合システム、スキルツリー、牧場、経済システム | 配合可能なビルド |
| Phase 3 | 4週間 | コンテンツ: 全ダンジョン、ストーリー、トーナメント、NPC、全120体のモンスターデータ | フルコンテンツビルド |
| Phase 4 | 3週間 | アセット制作: AIバッチ生成、手動補正、BGM/SE制作、フォント | 全アセット完成 |
| Phase 5 | 3週間 | QA・ポリッシュ: バランス調整、バグフィックス、モバイル最適化、ストア申請準備 | リリースビルド |
| 合計 | 約20週間 | 約5ヶ月 | v1.0リリース |

# 14. リスク・課題一覧

| リスク | 影響度 | 対策 |
| --- | --- | --- |
| AI生成のスタイル不一致 | 高 | リファレンススプライトを先に手描き、必ずstyle refを使用、全アセットでパレットリマップ必須 |
| モンスター120体のデザイン工数 | 高 | AIバッチ生成+手動補正のハイブリッドワークフローで対応 |
| 配合バランス調整 | 中 | 系統×系統テーブルをスプレッドシートで管理、テストプレイで微調整 |
| モバイル最適化 | 中 | 低解像度のため根本的に軽量、Sprite Atlasでドローコール最適化 |
| ランダムダンジョンのクオリティ | 中 | BSPアルゴリズム+手動ルームテンプレートでハイブリッド生成 |
| 著作権リスク | 中 | 全アセットをオリジナル制作、DQMのシステムを「インスパレーション」に留めそのままコピーしない |
| ストア审査 | 低 | Apple/Googleガイドラインに準拠、早期にテストフライト提出 |

— 以上 —